Отчет о семинаре

Проект: Система доставки заказов 
Дата проведения: 06.02.2026
Продолжительность: 120 минут
Место проведения: Конференц-зал с видеоконференцией

Участники:

- Алена – ведущий, делопроизводитель (первый час)

- Венера – участник, делопроизводитель (второй час)

Цели:

- Утверждение и конкретизация бизнес-требований

- Формализация ролей системы и их проблем (AS-IS)

- Утверждение потребностей ролей и действий в системе to be

- Решения проблем, рассматриваемых на мозговом штурме

- Определение границ системы через функции ролей

Методика проведения: Модифицированный метод номинальной группы с элементами структурированного обсуждения.

  - Утверждение и конкретизация бизнес-требований

Ведущий: Алена

Команда клерков: Алена, Венера
Вопрос для обсуждения: "Какие бизнес-требования из мозгового штурма мы принимаем как основные цели системы?"

Процесс обсуждения:

На основе списка BR из мозгового штурма проводилось обсуждение каждого требования по критериям: измеримость, влияние на успех проекта, реалистичность для MVP (8 недель, 3 разработчика).

| Бизнес-требование | Аргументы ЗА | Аргументы ПРОТИВ | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличить количество заказов с 50 до 300/день за 3 месяца | - Решает проблему масштабируемости - Измеряемый KPI | - Слишком агрессивно для стартапа - Зависит от маркетинга | ПРИНЯТО с корректировкой: 200/день за 4 месяца |
| Сократить время обработки с 15 до 3 минут | - Ключевое для удовлетворения магазинов - Технически реализуемо | - Требует высокой доступности инфраструктуры | ПРИНЯТО: ≤5 минут для MVP, ≤3 минут к релизу |
| Достичь NPS ≥ +40 | - Показатель качества сервиса - Важно для удержания клиентов | - Субъективный показатель - Зависит от многих факторов | ПРИНЯТО: NPS ≥ +35 как первый этап |
| Сократить расходы на 25% | - Прямая финансовая выгода - Решает проблему основателей | - Сложно измерить без текущих данных | ОТЛОЖЕНО: Перенести на этап после запуска |
| Обеспечить прозрачность выплат | - Критично для удержания курьеров - Решает ключевую проблему | - Требует сложной системы расчетов | ПРИНЯТО: 100% прозрачность как принцип |
| Снизить потери до < 1% | - Показатель надежности - Важно для репутации | - Не реалистично для стартапа - Зависит от человеческого фактора | ПРИНЯТО: < 3% для MVP, < 1% как цель |

Итог по цели 1: Утверждено 5 бизнес-требований с метриками:

- Обрабатывать 200+ заказов в день к концу 4 месяца

- Среднее время от поступления до назначения курьера ≤ 5 минут (MVP), ≤ 3 минут (релиз)

- NPS клиентов ≥ +35 к концу 6 месяца

- Обеспечить 100% прозрачность расчетов с курьерами

- Процент потерянных/просроченных заказов < 3% (MVP), < 1% (цель)

  - Формализация ролей системы и их проблем (AS-IS)

Ведущий: Венера

Команда клерков: Алена, Венера
Вопрос: "Какие роли и их проблемы мы включаем в описание системы?"

Процесс: Сверка с каталогом стейкхолдеров и луковичной диаграммой

| Роль | Утвержденные проблемы as is | Обоснование (из ролевой игры/мозгового штурма) |
| --- | --- | --- |
| Курьер | 1. Непрозрачные и задержанные выплаты. 2. Неоптимальные, "ручные" маршруты. 3. Нарушение конфиденциальности (личный номер у клиента). | Ключевой исполнитель. Проблемы напрямую влияют на его мотивацию и эффективность. |
| Диспетчер | 1. Отсутствие единой картины (нет карты с курьерами в реальном времени). 2. Ручное, медленное переназначение заказов при сбоях. 3. Нет журнала событий для разбора инцидентов. | Ключевой контролер операций. Проблемы ведут к потере управляемости. |
| Оператор | 1. Ошибки при ручном вводе из-за разных форматов данных. 2. Потеря заказов в часы пиковой нагрузки (на бумаге/в разных файлах). | Главный "вход" заказов в систему. Проблемы — источник данныхого мусора на входе. |
| Магазин | Источник заказов (бизнес-клиент). Его проблемы — барьер для роста. | Источник заказов (бизнес-клиент). Его проблемы — барьер для роста. |
| Клиент | 1. Непредсказуемое, широкое окно доставки (60+ мин). 2. Неудобный канал связи (только звонок на неизвестный номер). | Конечный потребитель. Его недовольство напрямую убивает бизнес. |

Итог по цели 2: Утвержден список из 5 ключевых системных ролей и 13 конкретных проблем (as-is), которые лягут в основу функциональных требований.

  - Утверждение потребностей ролей и действий в системе to be

Ведущий: Алена

Команда клерков: Алена, Венера
Вопрос: "Какие конкретные действия/функции в новой системе (to-be) напрямую решают утвержденные проблемы каждой роли?"

Процесс: Привязка действий к решению конкретных проблем

Метод: Матрица "Проблема → Действие → Решение"

| Роль | Проблема as is | Действие в системе to be | Как решает проблему |
| --- | --- | --- | --- |
| Курьер | Непрозрачные выплаты | Просмотр детализации выплат за каждый заказ | Курьер понимает, как рассчитана оплата |
| Курьер | Неоптимальные маршруты | Просмотр оптимизированного маршрута для нескольких заказов | Экономия времени и топлива |
| Диспетчер | Нет контроля в реальном времени | Мониторинг курьеров на карте с обновлением каждые 30 сек | Видимость процесса доставки |
| Диспетчер | Ручное переназначение | Функция массового переназначения заказов | Экономия времени при ЧП |
| Оператор | Ошибки при вводе | Стандартизированная форма с валидацией полей | Снижение ошибок на 80% |
| Клиент | Непредсказуемое время | Получение точного ETA с отклонением ±15 мин | Возможность планирования |

Голосование по спорным действиям:

- Постоянная геолокация курьера: 2 за, 10 против → ОТКЛОНЕНО (только при активной доставке)

- Встроенный аудиозвонок: 5 за, 7 против → ОТКЛОНЕНО (только текстовый чат)

Итог по цели 3: Утверждено 6 действий для 6 ролей с четкой привязкой к решаемым проблемам.

  - Решения проблем, рассматриваемых на мозговом штурме

Ведущий: Венера

Команда клерков: Алена, Венера

Вопрос: "Какие окончательные решения мы принимаем по проблемным вопросам, выявленным на мозговом штурме?"

Процесс: Обсуждение каждой проблемы с оценкой рисков и стоимости

| Проблемный вопрос |  | Предлагаемые решения | Оценка рисков | Решение семинара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Верификация курьеров |  | 1. Банковская верификация 2. Видеоинтервью 3. Очная встреча | Риск мошенничества, затраты на реализацию | ПРИНЯТО: Упрощенная верификация на MVP (сканы документов), полная — на этапе масштабирования |
| Курьер пропал с заказом |  | 1. Система залогов 2. Страховка 3. Черные списки | Финансовые риски, юридические сложности | ПРИНЯТО: Залоговая система (10% от средней дневной выплаты) + страховка на этапе 2 |
| Fair pay расчет |  | 1. Фиксированная ставка 2. Динамическая формула 3. Гибридная модель | Сложность расчета, несправедливость | ПРИНЯТО: Формула: база + расстояние × коэф + время суток. Коэффициенты будут корректироваться |
| Ответственность за порчу |  | 1. Страховка 2. Фотофиксация 3. Регламент разбора | Юридические риски, конфликты | ПРИНЯТО: Обязательная фотофиксация + страховой фонд 5% от комиссии |
| Работа с наличными |  | 1. Только безнал 2. Наличные через курьера 3. Смешанная модель | Риски безопасности, сложность учета | ПРИНЯТО: Только безналичные расчеты на MVP |

Итог по цели 4: По всем 5 сложным вопросам приняты конкретные, реализуемые в рамках MVP решения, которые будут оформлены как нефункциональные и процессные требования.

  - Определение границ системы через функции ролей

Ведущий: Алена

Команда клерков: Алена, Венера

Вопрос: "Какие функции будут выполняться ролями ВНУТРИ системы, а какие ВНЕ ее?"

Процесс: Анализ на основе контекстной модели (система в центре, внешние акторы вокруг). Разделение ответственности.

| Функция | Выполняется в системе? | Выполняется ролью | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Прием заказов от магазинов | Да (через оператора) | Оператор | Входной поток в систему |
| Распределение заказов между курьерами | Да (автоматически) | Система | Ключевая бизнес-логика |
| Расчет стоимости доставки | Нет | Магазин | Магазин определяет стоимость для клиента |
| Прием оплаты от клиента | Нет | Магазин/платежная система | Вне системы, магазин получает оплату |
| Навигация курьера | Частично (маршрут) | Система + внешние карты | Система строит маршрут, навигация через API |
| Информирование клиента о статусе | Да | Система | Выходной поток из системы |
| Расчет выплат курьерам | Да | Система | Ключевая функция учета |
| Бухгалтерский учет | Нет | Бухгалтерия (внешняя) | Интеграция через выгрузку данных |
| Верификация курьеров | Частично (данные) | Система + внешние сервисы | Сбор данных в системе, проверка через API |
| Маркетинг и привлечение партнеров | Нет | Отдел маркетинга | Бизнес-функция, не часть IT-системы |

Итог по цели 5: Определены четкие границы системы:

- Входит в систему: Управление заказами, распределение, отслеживание, расчеты, уведомления

- Не входит в систему: Прием оплаты, бухучет, маркетинг, HR-функции

- Интегрируется: Картографические сервисы, платежные системы, сервисы верификации

Составители отчета: Алена, Венера
Дата составления: 07.02.2026